Réunion du 07/11/19
Validation des protocoles,
du modèle de sécurité,
de la charte graphique et
du planning prévisionnel

---
Planning et prévisions
- Retard d’une semaine
  - Validation base de données
  - Discussions sur la sécurité
- Décaler le planning prévisionnel complet d’une semaine

---
Planning et prévisions

---
Nouveau Gantt

---
Proposition de protocoles
- XMPP : très complexe
- IRC : peu adapté
- WebSocket + WebRTC
  - Encapsulation TCP
  - Conférences audio-visuelles
- Protobuf (Extensibilité)
  - Pour les messages supplémentaires requis

---
Modèle de sécurité
- Chiffrement (AES 256, SRTP, RSA 3072)
  - Clé RSA gérée et fournie par l’utilisateur
  - Assistance de génération de clé
- Inscription sécurisée par WebSocket Sécurisés
  - Similaire à HTTPS, utilise TLS
  - Inscription des clés publiques des utilisateurs dans la BDD
- Utilisation de la paire de clé RSA ensuite

---
Sécurité
- Rôle clé symétrique / clé asymétrique
- Key Roll Over (changement de clé, notamment à l’exclusion d’une personne)
- Faire des schémas

---
Proposition de charte graphique

---
Proposition de charte graphique