Réunion du jeudi 12 décembre 2019
Ordre du jour :
Présentation de l’infrastructure
Planning
Présentation des fonctionnalités
Démonstration

---
Infrastucture
- Présentation générale
  - Deux clusters
  - Un proxy
- Fédération de services
  - Base de données
  - Bus de données

---
Infrastructure
- Intégration et déploiement continus
- Surveillance

---
Mardi 10 Déc. : ce qui devait exister
- Communication textuelle
- Gestion de compte
- Connexion / Enregistrement
- Gestion de conversation
- Chiffrement

---
Merdi 10 Déc. : ce qui existe
- Communication textuelle
- Connexion / Enregistrement
- Gestion de conversation
- Gestion de compte
- Chiffrement

---
Pourquoi ce retard
- Difficulter de trouver une librairie
  - Mauvais référencement de la librairie standard
  - Beaucoup de librairies, donc plusieurs sont obsolètes
- Problématique d’adéquation à notre cas d’usage
  - React Native Crypto → applications mobiles
  - React Crypto → côté serveur
  - React Crypto-js → obsolète
  - Beaucoup de variantes pour différents cas
- Prise en compte des différentes problématiques
  - Plusieurs implémentations rejetées
  - Expérimentations avec plusieurs librairies
  - Implémentation en JavaScript côté client

---
Palier le retard
- Abandon de la visio-conversation
  - Priorité minimale
  - Exécuté à la fin, s’il reste du temps
- Simplification de l’audio-conversation
  - Uniquement en point à point
  - Sécurité WebRTC de base
    - Authentification
    - SSL/TLS

---
Démonstration de l’application
- Charte graphique
- Création d’un compte
- Connexion au nouveau compte
- Ajout dans une conversation
- Discussion